**网站主要功能和后台编辑功能列表（简述）**

**一、网站页面设计**

1） 页面设计与定制

2） 网站图片制作美化工作

**二、前台主要功能列表**

**1. 登录和注册**

1） 注册：常规邮件注册，昵称不能重复检测，注册的邮箱不能再注册使用

2） 登录：买家使用现有账户进行登录。

3) 个人账户信息显示。

4) 密码忘记处理：填写账号，邮箱，电话来通过邮件或短信重置密码。

注：用户密码或关键的用户信息可统一使用加密处理。

**2. 首页功能**

1） 玩具商品分类导航

1、上则导航（只显示大类）

2、左则导航（此导航为增加人性所用）

要求：大类，多层子类，品牌一目了（鉴于此处复杂，后台应该增加商品类型与品牌管理功能）

2） 商品幻灯片的显示（产品推荐） 可能存在的商品幻灯片划分（热销产品或促销产品等显著广告）

1.本商城自主广告区

2.商城品牌介绍区

3.新品上架，超值推荐，限时降价，限量热卖区

4.导航上的大类展示区

3） 商品搜索（按关键字）

在附近显示热词

4） 商品分类推荐（应该就是左则导航吧）

5）本周或本月热卖商品排列区（本周或本月）

**3. 商品搜索页面，分类应用进入页面**

1） 列出符合条件的数据列表，搜索进入和分类进入不同的地方是，筛选条件

2） 列出用户信息，即在结果列表中，搜出“推荐”过的用户或已购买过此商品的用户信息。

3）搜索结果排序（上架时间，好评，价格，销量）

3）二级搜索（如搜索后，可再通过品牌分类）

**4. 购物车功能**

1）.已选购商品列表及其修改管理。

2）.订单生成与结算功能。

3） 网上支付功能

**5. 产品详细信息页面**

1） 展示产品的详细信息，包括价格，商家列表 需提供后台功能，对商家和产品信息的编辑

2） 评论功能，可后台删除该功能。

3） 同类产品推荐

4） 列出用户信息，即推荐过该商品的用户列表或购买过该商品的用户信息

5） 定单历史记录

**6. 用户信息页面**

1） 用户基本信息编辑

2） 评论过的商品列表

3） 喜欢和推荐过的商品列表

4） 可能喜欢的产品列表。

5） 订单（历史与现在购买的）

6） 需增加左则用户信息导航

**7. 在线留言功能**

**8.** [**其他**](http://www.taskcity.com/projects_list/Others)**：版权信息，关于我们等静态页面（还有许多静态页面）。**

静态页面有许多，例如各种说明静态页面（例如：常规问题，积分说明等，需要增加）

**三． 后台管理功能（管理员账户登录）**

**1. 后台数据的显示**

1） 根据一定条件（条件就是用户看到的产品分类等），显示该条件下的数据。

2） 买家用户信息管理，信息的列表显示和简单的筛选条件查询

3） 订单数据查询与管理

**2. 后台数据的编辑**

1） 商品数据的操作包括增加，删除，修改。

2） 幻灯片的后台增加，替换等

3） 页面上的某些文字或图片显示区域，需后台编辑功能

4） 注册用户的信息管理，包括删除用户，禁止该用户发帖等。

**3. 数据的导入（商品信息批量管理功能）**

1） 提供固定格式的[XML](http://www.taskcity.com/project_list/XML)商品样本数据，后台需提供将XML数据导入到数据库中。

2） 图片上传

**4. 导航管理功能（商品导航，用户功能导航，静态页面信息导航）**

1） 增，删，改，查

2） 设置子级栏目

**5. 商品品牌管理功能**

1 ) 增，删，改，查

2） 设置某商品类的推荐品牌

**6. 各种统计功能**

1) 例如统计某类商品某时间段来买卖情况

2）货物缺货，预备缺货提醒功能

**7. 商品特殊信息发布**

1）商品广告发布

2）商品优惠信息发布，如：新品上架，超值推荐，限时降价，限量热卖

**8.商品类别管理**

1）增，删，改，查

2）设置类别关联，品牌关联

**注 意 事 项**

**甲方：项目提出人**

**乙方：网站项目开发承建人**

基本开发细则，按照以上的基本功能列表清单，初步估计项目周期耗时在 40天（自然天，从网站项目需求确立签订后，开始实施开发起算），项目总报价为：6500 元。如果甲方（项目提出人）增加或修改功能，请在项目正式开始前双方应尽早进行沟通并确定实际的用户需求，以保证项目开发中的功能是依据甲方提出的实际需求而进行研发实施的。

在项目期间，假若甲方需要提出要求对某功能作出重大的变更处理（即重新的功能设计与开发），则需向乙方提出开发变更要求，且应及时与乙方进行沟通，乙方会以甲方最终的用户需求进行开发，但假如因为新的项目功能需求变更重大且可能造成项目期限（项目开发时间）延期的，乙方会提早与甲方进行沟通，合理调整项目最后的交付日期。

在项目实施期间，项目会进行按功能完成进行定期预交付，让甲方随时了解项目的进度情况，如按时间交付某些功能，让甲方试用等。乙方会定期与甲方沟通项目开发进度等。

针对于乙方延迟项目交付时间，且延迟原因非由甲方的因素而导致的，如功能重大变更，或功能临时调整等。（注：可按总项目价钱的 2% （每天）进行扣除，既系假如项目总价为 10000元，最终延迟2天完成项目交付，则应扣除 10000 \* 2% \* 2（天） = 400 元，即是甲方最终只需向乙方支付 （10000 - 400=9600元）的总项目款项。）项目正式开始后，甲方需支付一定比例的项目费用（总项目费用的 50%），尾款在项目交付后再进行结余。

注意：

（1）甲方不能在项目开发期间，不断提出无理的功能变更要求（合理的范围指：乙方在开发前已于甲方确立了的功能开发需求清单，则乙方允许甲方在功能未开发前或已开发后提出与原功能差异不大的功能设计或开发变更要求），在合理的范围里，乙方都会以甲方的要求进行修改或调整。对于项目交付后，乙方会承担一定时间（初定3个月内）的运维的后期服务，如数据整理，功能缺陷修改等。

（2）本次的项目报价是：乙方只为甲方承担“网站”项目相关代码的研发过程。而网站运营所需的域名注册申请、网站主机（需与乙方所开发的项目实施环境相结合）租凭费用等，不属于乙方的范围，需甲方自行支付，乙方免费提供专业的意见，帮助甲方实施运营网站。